附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：厅级干部周转房购置费用

实施单位（公章）：昌吉回族自治州机关事务管理局

主管部门（公章）：昌吉回族自治州机关事务管理局

项目负责人（签章）：张晗笑

填报时间：2025年05月13日

一、基本情况

（一）项目概况。

（一）项目概况
1.项目背景
2023年5月，自治区机关管事管理局在昌吉州进行干部职工住房保障调研指出，昌吉州厅级干部住房保障能力在全疆各地州中处较低水平，可参照其他地州做法，采取多种方式解决厅级干部周转住房问题。
为了解决昌吉州厅级干部周转住房过于分散、数量不足、房屋老旧，无法满足实际需要等突出问题，根据《自治区机关事务管理局关于印发<新疆维吾尔自治区厅局级干部周转住房管理办法>的通知》（新管发〔2023〕58号）、并报自治区机关事务管理局同意。2023年11月13日，州人民政府党组会议研究，通过购置周转住房工作方案。2023年11月21日，根据《州党委财经委员会2023年第四次会议纪要》（昌州党财〔2023〕4号）文件要求，通过购置方式解决州本级厅级干部周转住房保障问题。
2.主要内容
（1）项目名称：厅级干部周转房购置费用（以下简称“该项目”或“项目”）
（2）项目主要内容：根据州人民政府会议精神要求，制定《昌吉州关于购置厅级干部周转住房的工作方案》，结合昌吉州本级厅级干部周转房实际情况，充分调研论证，及时向区机关事务管理局请示汇报，拟通过购置方式解决住房问题。通过对昌吉市区内在建住宅小区现场调研比选，经政府会议研究，同意通过购置符合条件的小区。根据《昌吉州人民政府2023年第六次重大财政事项专题会议纪要》（昌州政阅〔2023〕29号）文件要求，通过本项目的实施有效解决州本级厅级干部周转住房保障问题。
随后，州机关事务管理局联合相关部门负责人、昌吉市相关人员，对昌吉市城区山水云间、华洋·幸福里等6个在建住宅小区开展实地考察。经综合评估，山水云间小区凭借优质的居住品质、良好的周边环境，以及毗邻州党委、政府办公地点的区位优势脱颖而出。该小区22号楼为在建未售楼栋，单套面积均控制在150㎡以内，住房数量充足，符合面积标准和独立管理需求，最终被选定为购置对象。
购置方案经自治区机关事务管理局、昌吉州人民政府、州党委等单位研究审议通过后，经对全州符合条件的开发企业进行筛选，确定新疆特变房地产开发公司为合作方。双方经多轮价格磋商达成一致，签订购房合同，依法依规完成州本级干部周转住房购置工作。
3.实施情况
实施主体：昌吉州机关事务管理局。
实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。
实施情况：2023年8月21日，根据州人民政府会议精神要求，制定《昌吉州关于购置厅级干部周转住房的工作方案》，结合昌吉州本级厅级干部周转房实际情况，充分调研论证，及时向区机关事务管理局请示汇报，拟通过购置方式解决住房问题。通过对昌吉市区内在建住宅小区现场调研比选，经政府会议研究，同意通过购置符合条件的小区。综合考量后选定昌吉州特变房地产有限公司开发的山水·云间小区。为将工作规范，我州多次与自治区局对接政策和细节，同时，组织州机关事务管理局、财政、审计、住建、发改委业务骨干成立价格谈判小组，开展同类型楼栋市场成交价调查，委托第三方评估测算，经多次与开发商进行谈判，生成周转房团购价。
11月6日，州政府财政事项专题会研究《关于购置周转房的方案》。2023年11月13日，州人民政府党组会议研究，通过购置周转住房工作方案。2023年11月21日，根据《州党委财经委员会2023年第四次会议纪要》（昌州党财〔2023〕4号）文件要求，通过购置方式解决州本级周转住房保障问题。
根据《昌吉州人民政府2023年第六次重大财政事项专题会议纪要》（昌州政阅〔2023〕29号）文件要求，审议通过，建议安排州机关事务管理局周转住房购置资金。在确保程序合规基础上，机关事务管理局与特变房产公司签订购房合同、确定装修方案。该项目装修已于2024年4月30日施工完毕、5月17日验收完毕，工程结算审计工作于2024年12月3日完成。通过本项目的实施有效解决州本级厅级干部周转住房保障问题。
4.项目实施主体
（1）主要职能
①负责州级机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家、自治区有关政策、规章制度，拟订自治州机关事务管理和保障的制度、办法和标准，并组织实施；指导、监督州级机关各部门及县市机关后勤管理工作；分类指导州级机关各部门及县市后勤服务工作。
   ②负责州级机关、事业单位经营性资产管理。 
   ③负责州级机关基本建设管理。负责州级机关“四套班子”办公楼和州政府综合办公大楼房产、附属房产的使用、分配和综合管理；负责干部宿舍等有关房产的产权、产籍和使用管理及修缮维护管理。 
   ④负责州级机关、事业单位有关节约能源监督管理工作，会同有关部门制定自治州公共机构节能规划、规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；指导、协调、监督县市公共机构节能工作。 
   ⑤承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。 
（2）机构设置情况
单位内设机构：服务管理科、组织人事科、房地产管理科、公车管理科、资产管理科。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为1591.26万元，资金来源为本级部门预算财政资金），其中：财政资金1591.26万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金1591.26万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
截至2024年12月31日，本项目实际支付资金1591.26万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付厅级干部周转房购置费1328.09万元、契税、印花税费用138.75万元，维修基金99.92万元、门卫室费用24.48万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
为切实保障州本级厅级干部周转住房需求，制定专项实施方案，通过公开透明的购置流程，完成36套简装住房采购，并同步启动36套周转住房的标准化装修工程。项目实施过程中严格遵循相关政策法规，规范开展房源遴选、合同签订等工作，建立资金拨付动态监管机制，确保购房款项按时足额支付，保障项目各环节高效推进。通过标准化建设与规范化管理，实现周转住房按时交付使用，切实提升干部住房保障水平，为州本级厅级干部营造稳定、舒适的居住环境。
2.阶段性目标
根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“装修工程计划完成率”指标，预期指标值为“=100%”；
“完成周转住房装修套数”指标，预期指标值为“=36套”；
②质量指标
“装修工程质量合格率”指标，预期指标值为“>=99%”；
③时效指标
“装修工程按时完工率”指标，预期指标值为“>=99%”；
（2）项目成本指标
①经济成本指标
“预算资金控制率”指标，预期指标值为“>=99%”；
“周转住房装修金额”指标，预期指标值为“<=1591.26万元”；
②社会成本指标
无此类指标；
③生态环境成本指标
无此类指标；
（3）项目效益指标
①经济效益指标
无此类指标。
②社会效益指标
“厅级干部周转住房保障水平提高率”指标，预期指标值为“>=99%”；
③生态效益指标
无此类指标。
（4）项目满意度指标
①满意度指标
无此类指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》（昌州财预〔2018〕171号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对厅级干部周转住房购置费用项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为厅级干部周转住房购置费用，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（30.00%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。
3.评价方法
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2025年2月17日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
周友义（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
张晗笑（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
白孟浩（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；
2.组织实施
2025年2月18日-3月4日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2025年3月5日-3月9日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2025年3月10日-3月15日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了装修工程计划完成率=100%、完成周转住房装修套数=36套、装修工程质量合格率>=99%、装修工程完工率>=99%、周转住房装修金额<=1591.26、预算资金控制率>=99%等产出目标，精准控制装修资金预算，实现周转住房按时交付使用，有效保障了州本级厅级干部的住房需求，社会效益显著。但在实施过程中也存在一些不足：政府采购方式单一及财政支付进度不合理的问题。
（二）评价结论
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100.21%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目产出类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；项目效益类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%。详细情况见“表3-1：项目综合得分表”及“附件2：项目综合得分表”。
 
 
表3-1：项目综合得分表
指标 决策类 管理类 产出类 效益类 合计
权重 21.00 19.00 30.00 30.00 100.00
得分 21.00 19.00 30.00 30.00 100.00
得分率 100% 100% 100% 100% 100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合自治区机关事务管理局颁发的《新疆维吾尔自治区厅级干部周转住房管理办法》（新管发〔2023〕58号）中：“第八条”；本项目立项符合《办法》中：“通过新建、改造和购置等方式筹集的厅局级干部周转住房，应当将其产权登记到机关事务管理部门名下”的规定，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《机关事务管理局单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“房产科负责厅级干部住房、周转住房的统筹规划、项目审核、权属登记、配套配租等管理工作。”，属于我单位履职所需；根据《国库集中支付》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2010302一般行政管理事务”经济分类为“31001房屋建筑物构建”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求，本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《新疆维吾尔自治区厅级干部周转住房管理办法》（新管发〔2023〕58号）)文件要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“目前州本级现有厅级干部周转住房数量不足、过于分散、房屋老旧已经不能满足正常需要。根据根据《自治区机关事务管理局<关于印发新疆维吾尔自治区厅局级干部周转住房管理办法>的通知》新管发【2023】58号，并报自治区机关事务管理局同意，通过购置方式解决州本级厅级干部周转住房保障问题。州机关事务管理局依法依规推进州本级厅级干部周转住房购置工作，同时牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约经济适用的原则，统筹做好外部环境，内部装修等工作，严禁铺张浪费”。
②该项目实际工作内容为：完成厅级干部周转住房装修，有效提高厅级干部周转住房保障水平。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了36套厅级干部周转住房装修项目，达到产出效益，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为1591.26万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为1591.26万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标5个，三级指标7个，定量指标7个，定性指标0个，指标量化率为100.00%，量化率达70.00%以上。
该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“装修工程计划完成率=100%”“完成周转住房装修套数=36套”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“装修工程按时完成率>=99%”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目厅级干部周转住房购置费用，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为关于拨付厅级干部周转住房购置资金，项目实际内容为购置36套厅级干部周转住房简装房(含装修），预算申请与《昌吉州关于购置厅级干部周转住房的工作方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金1591.26万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：厅级干部周转房购置费1328.09万元、契税、印花税费用138.75万元，维修基金99.92万元、门卫室费用24.48万元等。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请拨付厅级干部周转住房购置资金的请示》和《昌吉州关于购置厅级干部周转住房的工作方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据州党委财经委员会2023年第六次会议和州人民政府2023年第6次重大财政事项专题会议精神文件显示，本项目实际到位资金1591.26万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为1591.26万元，其中：财政安排资金1591.26万元，实际到位资金1591.26万元，资金到位率=（1591.26/1591.26）×100.00%=100%。得分=（100%-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4分。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金1591.26万元，预算执行率=（1591.26/1591.26）×100.00%=100%；
项目已完成，总体完成率为100.57%；
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》、《昌吉州机关事务管理局财务制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《昌吉州机关事务管理局财务管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了厅级干部周转住房购置工作领导小组，由州机关事务管理局党组书记王志虎，负责项目的组织工作；州机关事务管理局副局长王晓军任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：州机关事务管理局办公室许馨心、财务审计科科长沙希静（资金核拨）、法律顾问许英，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30分。
1.数量指标完成情况分析
“装修工程计划完成率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
“完成周转住房装修套数”指标：预期指标值为“=36套”，实际完成指标值为“36套”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
2.质量指标完成情况分析
“装修工程质量合格率”指标：预期指标值为“>=99%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为101%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
3.时效指标完成情况分析
“装修工程按时完工率”指标：预期指标值为“>=99%”，实际完成指标值为“101%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
4.成本指标完成情况分析
（1）经济成本指标完成情况分析
“预算资金控制率”指标：预期指标值为“>=99%”，实际完成指标值为“101%”，指标完成率为101%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
“周转住房装修金额”指标：预期指标值为“<=1591.26万元”，实际完成指标值为“=1591.26万元”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分5分，根据评分标准得5分。
（2）社会成本指标完成情况分析
无此类指标。
（3）生态环境成本指标完成情况分析
无此类指标。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30分。
1.经济效益完成情况分析
无此类指标。
2.社会效益完成情况分析
“厅级干部周转住房保障水平提高率”指标：预期指标值为“有效提高”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为30分，根据评分标准得30分。
3.生态效益完成情况分析
无此类指标。
（五）项目满意度情况
无此类指标。

无此类指标。
五、预算执行进度与绩效指标偏差
本项目年初预算资金总额为1,662.24万元，全年预算数为1591.26万元，全年执行数为1591.26万元，预算执行率为100%。
本项目共设置三级指标数量18个，满分指标数量18个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100.21%。
综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差0.21%。主要偏差原因是： 装修工程质量合格率的完成率为101%、装修工程按时完工率完成率为101%、预算资金控制率的完成率为101%、厅级干部周转住房保障水平提高率的完成率为101%。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本项目年初预算资金总额为1,662.24万元，全年预算数为1591.26万元，全年执行数为1591.26万元，预算执行率为100%。
本项目共设置三级指标数量18个，满分指标数量18个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100.21%。
综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差0.21%。主要偏差原因是： 装修工程质量合格率的完成率为101%、装修工程按时完工率完成率为101%、预算资金控制率的完成率为101%、厅级干部周转住房保障水平提高率的完成率为101%。

六、有关建议

（一）主要经验及做法
为进一步加强厅级干部周转住房保障工作，领导高度重视，主要领导亲自抓，并成立项目专项小组，与多个项目相关单位部门进行对接商议，形成多部门联合协作机制，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位，将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人。
根据项目业务流程，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，确保经费使用合理合规。
（二）存在的问题及原因分析
厅级干部周转住房购置项目作为民生保障工程，涉及方案编制、报批对接、价格谈判、合同签订等多环节复杂事务，且需同步推进土建与装修工程交叉施工，同时严格遵循政府采购流程实施装修采购，依据合同约定开展大额资金支付。在项目实施过程中，暴露出两方面突出问题：一是政府采购方式单一。当前采购模式采用传统固定流程，未充分考虑装修工程与土建工程并行施工时交叉作业、工序衔接复杂等特点。在实际推进中，受现场施工条件变化、设计方案优化等因素影响，工程需求常出现动态调整，但现有采购模式缺乏灵活响应机制，无法及时调整采购内容、规格和周期，导致采购与施工进度不匹配，影响项目整体推进效率。
二是财政支付进度不合理。财政资金拨付节奏与工程实际进度存在明显脱节，未能建立动态匹配机制。在项目前期筹备阶段，由于资金拨付过于集中，出现资金闲置沉淀现象；而在关键施工节点，又因资金审批流程长、拨付滞后，导致材料供应中断、人工调配受阻，既降低了财政资金使用效益，也对项目施工连续性和交付周期造成不利影响。

七、其他需要说明的问题

针对厅级干部周转住房购置项目中发现的问题，建议可从采购模式创新、支付机制优化、管理工具升级等维度解决：
一、政府采购方式单一。一是组合采购方式应用：采用"框架协议采购+竞争性磋商"组合模式，对标准化装修材料通过框架协议锁定供应商，保障供货稳定性；对设计、施工等服务类项目，运用竞争性磋商灵活比选方案，允许供应商根据土建进度动态调整装修计划。二是推行电子卖场小额采购：针对临时增补的零星装修物资（如五金配件、清洁用品等），利用政府采购电子卖场进行线上直购，简化审批流程，实现"即需即采"，快速响应现场施工需求。
二、财政支付进度不合理。建立动态支付模型：以工程进度计量为核心，实时跟踪施工进展，按土建基础完成、工程验收、装修面层施工等关键节点设置阶梯式支付比例，确保资金拨付与工程进度精准匹配。按合同约定时间实行分段式资金拨付。强化全流程协同保障，同步协调采购计划与资金安排，避免因信息壁垒导致的支付延误。