昌州发改项目〔2025〕68号

昌吉州发改委关于奇台县2025年玉米单产提升工程初步设计的批复

奇台县发展和改革委员会：

你委《关于上报奇台县2025年玉米单产提升工程初步设计报告的请示》（奇发改投资〔2025〕28号）和昌吉州农业农村局《关于奇台县2025年玉米单产提升工程初步设计的审核意见》（昌州农函〔2025〕21号）均已收悉。经研究，现批复如下：

- 一、项目概况

1. 项目名称：奇台县2025年玉米单产提升工程（项目代码：2502-652325-20-01-161082）

2. 项目总投资4000万元，其中申请超长期特别国债3000万元，其他自有资金1000万元。

3. 建设单位（法人）：奇台县农业农村局，负责项目的组织实施和日常管理。

4. 项目日常监管责任单位：昌吉州农业农村局，负责项目的日常监管、现场核查和监督检查。

5. 项目建设期限：2025年7月-2026年12月。

- 二、建设规模及主要内容

在奇台县4个乡镇建设玉米单产提升工程，共计面积10万亩。其中半截沟镇42494亩、老奇台镇20285亩、五马场乡10649亩和坎尔孜乡26572亩。主要建设内容为首部自动水肥一体化及配套附属设施，开展玉米全生育周期重点技术集成，推广玉米绿色防控技术。包括以下内容：

（一）水肥精准调控平台。

调节型智能电动阀约12427套，自动过滤系统182套（全自动反冲洗网式过滤器68套和全自动反冲洗离心网式过滤器114套），固液两用自动水肥一体机201套，首部控制器66套，首部主干管压力传感器66套，首部主干管流量传感器66套，自动化灌溉控制管理平台（手机APP软件）1套。其中：

1.半截沟镇：中葛根村固液两用自动水肥一体机42套，全自动反冲洗网式过滤器42套，调节智能电动阀4337套，首部控制器42套，首部主干管压力传感器42套和首部主干管流量传感器42套。大庄子村固液两用自动水肥一体机31套，全自动反冲洗离心网式过滤器18套，调节智能电动阀1036套。

2.老奇台镇：牛王宫村固液两用自动水肥一体机29套，全自动反冲洗网式过滤器26套，调节智能电动阀3067套，首部控制器24套，首部主干管压力传感器24套和首部主干管流量传感器24套。

3.坎尔孜乡：固液两用自动水肥一体机75套，全自动反冲洗离心网式过滤器75套，调节智能电动阀2460套。

4.五马场乡：鸿鑫村固液两用自动水肥一体机24套，全自动反冲洗离心网式过滤器21套，调节智能电动阀1527套。

5.自动化灌溉控制管理平台（手机APP软件）1套为各乡镇共用。

（二）全生育期精准调控技术集成推广。

对10万亩玉米单产提升工程进行优质种子、肥料等农资购置，导航单粒精量点播，滴灌设施购置，推广10万亩玉米水肥一体化精准调控技术、玉米密植高产栽培技术、病虫害统防统治技术、绿色除草技术、秸秆综合利用技术等。

- 三、工程概算

总投资4000万元，其中机电设备及安装工程3000万元，玉米农资采购545.41 万元，工程建设其他费用285.59万元，基本预备费169万元。

- 四、工程建设有关要求

（一）严格遵循基本建设程序，按照批准的初步设计报告和概算进行施工图设计，满足国家和自治区、州有关技术、安全、消防、节能和环保等要求。

（二）严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等项目管理制度，加快项目建设，确保工程质量。

（三）项目建成后，按照规定及时向审批部门申请组织竣工验收，确保项目尽早发挥效益。

附件：奇台县2025年玉米单产提升工程总概算表

昌吉州发展和改革委员会

2025年5月10日

（此页无正文。）

抄送：昌吉州农业农村局，存档。

昌吉州发展和改革委员会            2025年5月10日印制