- 2023年第一季度房屋市政工程安全生产工作

- 监督检查开展情况

- 一、重点工作开展情况

- 一是提前谋划，结合实际制定2023年质量安全工作要点。为确保全年房屋市政工程安全生产工作开好局起好步，深入分析2022年质量安全工作存在的难点和薄弱环节，结合自治区住建厅2023年质量安全要点，制定坚持党建引领，统筹推进质量安全工作、持续提升施工安全治理能力等4项20条2023年质量安全工作要点，确保全州房屋市政工程质量安全生产工作落到实处。坚决防范遏制质量安全事故的发生。

- 二是强化宣传培训，努力提升全州各级质量安全监管水平。为进一步加强全州建设工程质量安全管理，提升质量安全监督人员业务水平，于2月21日-24日在昌吉市举办了全州质量安全培训班，各县市（园区）住建部门质量安全监督人员共计60余人参加了此次培训。培训邀请安全生产专家结重点对《安全生产法》等法律法规、政策文件要求进行业务授课，为做好2023年的建筑施工质量安全监管工作奠定良好基础。

- 三是全面压实责任，全力做好质量安全生产监督和指导。加强风险分析研判，结合开复工风险特点，制定印发了《关于做好近期房屋市政工程复工复产安全生产和扬尘防治工作的通知》，同时加强指导服务，制定了《关于做好全州房屋市政工程春季开复工项目要素供应保障和服务协调工作的通知》，摸清底数、建立台账，积极协调帮助解决人员返工等问题。在春节、全国两会期间制定《服务指导方案》，成立领导小组通过聘请专家方式深入建筑施工现场进行安全生产指导服务，对正在施工的项目安排专人进行驻守蹲点式指导服务，重点对危大工程管控、临时用电、消防安全以及食堂食品安全管理进行检查。第一季度累计检查47项房屋市政工程，排查治理质量安全隐患49条，下发限期整改通知书3份。

- 四是扎实开展建设工程消防设计审查验收工作。严格按照法律法规、国家工程建设消防技术标准开展消防设计审查验收工作，把好审查验收备案关。截止3月16日，全州受理消防设计审查29项、办结26项；受理消防验收21项、办结18项；受理消防验收备案55项、未抽中数10项，抽中数45项。

- 五是深入开展自建房专项整治“回头看”。2023年2月1日至2月10日，对各县市园区开展自建房安全专项整治指导服务，抽查25个村社区、42栋房屋，发现18条问题，并及时反馈县市（园区）进行整改，已整改完毕。截至3月16日，昌吉州辖区共有图斑587209个，未排查20051个，排查中7335个，已排查559823个，排查完成率95.34%。昌吉州目前共有经营性自建房14634栋，“回头看”完成14108栋，完成率96.41%，全疆排名第5。存在安全隐患的经营性自建房整共有213栋，已整治33栋，整改完成率15.49%，全疆排名第8。目前正在购买第三方机构，以购买服务的方式对全州经营性自建房开展“回头看”。

- 六是积极处理房屋质量投诉信访工作。第一季度通过昌广行风热线等渠道，受理房屋质量投诉6项，已办结6项。

- 七完成信息报送工作。第一季度共计报送信息6篇，被昌吉日报采用1篇。

- 二、存在的问题

- （一）房屋和市政工程施工安全方面：工程项目开复工时间集中，监管压力较大。近日，全州气温持续快速回升，我州房屋市政工程项目即将陆续开复工。大量人员、设备进场，施工作业面增多，复工前安全管理和扬尘治理易处松懈状态，极易引发事故和施工扬尘超标现象；全州建筑工地数量较多，受施工进度影响，扬尘动态管控难度较大。

- （二）自建房专项整治方面：

- 一是经营性自建房隐患排查不准确。二是自建房安全鉴定检测依据不符合相关要求。三是存在严重安全隐患的自建房围护警示到不到。

- 三、下一步工作

- 一是提高政治站位，全面压实责任。切实增强抓好安全生产工作的责任感使命感，坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念。严格落实部门安全生产和扬尘治理监管责任以及企业主体责任，坚决克服麻痹思想和松懈心态，深刻汲取湖南长沙居民自建房倒塌事故、2022年高新区“3.19”开复工准备阶段高处坠落、哈密市“3.5”较大亡人火灾等事故教训，以抓好安全生产工作的实际成效践行“两个维护”，切实维护好人民群众生命财产安全。

- 二是加强风险分析研判，强化安全隐患排查治理。紧盯建筑施工关键环节，定期进行风险分析研判，严格落实开复工期间风险管控措施。深入推进企业风险管控和隐患排查治理双重预防机制，有针对性地实施分类管控，持续精准排查治理事故隐患。加强建筑施工危大工程安全管理，强化高处坠落事故防范，加大园区项目监管力度，确保安全监管做到全覆盖、无死角。

- 三是加强监督队伍建设，提高安全生产监管能力水平。加大安全生产、消防审验等业务培训力度，鼓励各县市（园区）通过购买第三方社会化服务的方式提升安全生产监管能力水平。强化智慧监管，将智慧工地建设情况纳入日常监督内容，进一步加快推进安全生产信息化建设，有效利用科技手段对建筑施工危险源进行实时监控、监测、预警，提高企业自身检查能力以及企业安全管理人员的责任意识，着力提升安全管理水平。

- 四是加强应急值守，提高应急保障能力。加强与气象部门极端恶劣天气信息共享，第一时间以电话、微信等方式渠道及时发布大雨、大风、高温等各类预警预报信息，提出安全防范措施并督促企业、项目迅速落实。督促指导各县市（园区）住建部门按照《住房和城乡建设系统应急物资储备技术标准》，足量储备应急物资，定期组织企业开展应急演练，切实提高安全生产事故应急处置能力。对县市防震减灾救灾工作落实情况进行调度及实地指导，重点对救灾物资储备情况、地震预案修订和演练情况、地震风险隐患排查整治情况和避难场所避险能力核查情况进行督导，发现问题，及时督促整改，确保人民群众生命财产安全。

- 五是加大整治力度，扎实推进自建房“回头看”工作。对照经营性自建房“回头看”工作任务目标，列出时间表、路线图，压实责任，于5月底前完成全部回头看工作。督促行业主管部门建立行业自建房排查整治台账，对各县市（园区）自建房专项整治领导小组加强指导服务，紧盯存在安全隐患经营性自建房、尚未完成改造的危房、腾空搬离的危房等薄弱环节，发动村、社区基层网格员加强日常巡查，加快推进危房整治工作，全面消除自建房隐患。

2023年3月30日

- 昌吉州住房和城乡建设局